# 企业服务采购建议书

# 企业服务采购建议书

工业数据平台运维服务项目 · 服务包A

| 项目编号 | EP-SVC-2026-0819 |
| --- | --- |
| 采购文件版本 | 企业服务采购文件正式版 |
| 项目采购文件 | source-main |

《招标投标法》仅作为上下文来源；是否适用招标法律规则取决于项目和采购主体。本项目要求仅来自已绑定的企业采购文件及澄清。

目录

# 服务建议书函

我方就工业数据平台运维服务项目提交服务建议书，范围、价格和条件以本文件各节及偏差表为准。

以可量化SLA、明确治理和风险闭环提供工业数据平台运维服务。

客户理解：客户需要连续、可追溯且可审计的平台运维能力。
目标：保障平台稳定运行并按月交付服务报告。

监控、事件响应、问题管理、变更协同和月度报告。

采用事件、问题、变更和持续改进闭环。

| 交付物 | 日期 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 月度运维报告 | 2026-10-31 | 指标完整且数据可追溯 |

| 里程碑 | 日期 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 服务启动 | 2026-10-01 | 采购人提供账号和系统资料 |

| 姓名 | 角色 | 资格 | 经历 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵示例 | 服务经理 | 用户提供的服务管理资质信息 | 用户提供的平台运维经历 | 已确认 |

治理：设立月度服务委员会，明确决策与升级路径。
沟通：周报、月报和重大事件即时通报。

| 指标 | 目标 | 测量 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度可用性 | 不低于99.9% | 监控平台月度统计 | 按采购文件约定处理 |

每月复盘指标、问题和纠正措施。

按采购文件执行访问控制、日志留存与最小必要的数据处理。

• 假设：采购人按计划提供必要账号

• 依赖：采购人确认变更窗口

• 排除项：未列入采购文件的系统改造

| 服务 | 交付物 | 数量 | 单价 | 重算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业数据平台运维服务 | 月度运维报告 | 1 项 | CNY 9,000.00 | CNY 9,000.00 |

| 报价声明 | CNY 9,000.00 |
| --- | --- |
| 服务明细重算 | CNY 9,000.00 |

| 案例 | 客户 | 范围 | 真实性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户提供的数据平台运维案例 | 示例客户有限公司 | 平台监控、事件响应与月度服务报告 | 已确认 |

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键账号未按计划开通 | medium | high | 提前核对账号清单并设置升级路径 | 服务经理 |

| 类型 | 原要求 | 响应 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |

| 附件 | 状态 |
| --- | --- |
| 营业执照.pdf | 已附加 |
| 案例证明.pdf | 已附加 |

• 服务建议书电子签章：已确认

• 合同偏差：无

• 导出状态：submission-ready。submission-ready 不等于已签名、已上传或已由采购人认定合规。

供应商授权代表 张示例 签署日期：________________ 供应商盖章：________________

使用提示

投标文件须以招标文件及有权机构的最终要求为准。