# 项目服务报价单

# 项目服务报价单

业务系统实施项目

| 报价编号 | SQ-20260819-001 |
| --- | --- |
| 报价日期 | 2026-08-19 |
| 有效期至 | 2026-09-18 |
| 币种 | CNY |

| 报价方 开源商贸（上海）有限公司 联系人：张三 邮箱：sales@example.invalid | 客户 示例采购有限公司 联系人：李四 |
| --- | --- |

| 项目名称 | 业务系统实施项目 |
| --- | --- |
| 客户参考号 | PRJ-2026-008 |
| 项目目标 | 交付可验收的业务系统 |

# 服务范围

需求梳理、配置实施与上线支持

| 服务项 | 交付物 | 数量 | 单价 | 含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与实施服务 | 需求确认书与上线版本 | 2.5 人日 | CNY 100.00 | CNY 251.75 |
| 验收支持服务 | 验收报告 | 1 项 | CNY 200.00 | CNY 212.00 |

| 里程碑 | 交付物 | 时间 | 验收标准 | 付款比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求确认 | 需求确认书 | 启动后十个工作日 | 双方书面确认 | 40.00% |
| 项目验收 | 验收报告 | 上线后五个工作日 | 通过约定测试 | 60.00% |

| 未税小计 | CNY 437.50 |
| --- | --- |
| 税额 | CNY 26.25 |
| 报价总额 | CNY 463.75 |

# 报价假设

未约定

# 不包含事项

未约定

| 开始日期 | 2026-09-01 |
| --- | --- |
| 项目周期 | 预计六周 |
| 服务地点 | 买方指定地点及远程 |
| 验收 | 交付后五个工作日内书面验收 |

| 付款 | 按里程碑比例付款 |
| --- | --- |
| 费用政策 | 差旅费用须事先书面批准 |
| 客户配合 | 按计划提供账号、资料与确认 |

| 知识产权 | 背景知识产权归原权利人，项目成果按合同约定 |
| --- | --- |
| 保密 | 双方对保密信息承担保密义务 |
| 变更控制 | 范围变更须书面确认工期和费用 |
| 个人信息 | 不涉及 |

最终以双方签署合同为准

| 报价方 开源商贸（上海）有限公司 日期：________________ 盖章：________________ | 客户确认 示例采购有限公司 日期：________________ 盖章：________________ |
| --- | --- |

使用提示

本文件由 OpenTrad 辅助生成，不构成法律、税务或会计意见。